# Informe de avance funcional del proyecto VcM — Ofta_App

Asignatura: Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Sigla: DSY1105

Evaluación: Evaluación Parcial 2

Equipo: Sin Economía Grupo N°7

Integrantes: Diego Andrés Díaz Hernández (Backend y desarrollo) y Martín Andrés Díaz González (Líder y frontend)

Docente: Marcelo Eduardo Crisóstomo Carrasco

## 1. Introducción

Este informe documenta el estado real de Ofta_App frente a la pauta de la Evaluación Parcial 2 de DSY1105 (adaptación VcM, clases 1 a 11). La pauta evalúa avances funcionales verificables, no un producto terminado, por lo que interesa distinguir qué está implementado, qué está a medias y qué falta. El documento sirve como diagnóstico previo a la fase de implementación de las brechas.

El informe es un diagnóstico técnico del equipo. No es una certificación de cumplimiento ni una calificación oficial.

## 2. Descripción general del proyecto

Ofta_App es una aplicación Android (Kotlin + Jetpack Compose + Material 3) para registrar y consultar exámenes oftalmológicos con datos ficticios. Responde al caso OftApp de MG Ingeniería Informática SPA: los resultados de exámenes quedan dispersos (PDF, Excel, imágenes, carpetas locales, entrega física) y no existe una ficha digital única por paciente. En la reunión del 15 de septiembre de 2026 el representante del cliente pidió centralizar los exámenes en una plataforma móvil, permitir que el tecnólogo los cargue y vincule, que el médico vea la trazabilidad histórica, que el paciente pueda exportarlos, trabajar con datos sintéticos y considerar la accesibilidad visual como pilar crítico.

Funcionalidades presentes en el código:

- Inicio de sesión con cuatro usuarios ficticios locales y cuatro roles (Paciente, TENS, Oftalmólogo, Administrador).

- Menú con panel de resumen (total, completados, pendientes, pacientes) y menú lateral.

- Listado de exámenes con filtro de texto, detalle de examen y listado por estado.

- Listado de pacientes e historial de exámenes por paciente.

- Formulario de registro de examen (solo roles distintos de Paciente).

- Generación de un PDF resumen del examen y apertura con un visor externo.

- Notificación local y apertura de un correo de prueba.

Los datos de exámenes y pacientes se leen y escriben directamente en una base PostgreSQL remota (Neon) mediante JDBC. La aplicación no usa Room.

## 3. Objetivo del informe

Evaluar el estado del proyecto frente a la pauta oficial, identificar brechas con evidencia del código y establecer prioridades de mejora antes de la entrega.

## 4. Metodología de revisión

Material revisado (ZIP Aplicaciones_Moviles.zip): pauta Rubricas_Evaluaciones_2_y_3_DSY1105_VCM.pdf; formato de caso OftApp (docx); transcripción de la reunión con el cliente (docx); video de la reunión (mp4); evidencias de Clases 1 y 2 y capturas de pantalla (carpeta «Trabajo 1»); README.md; schema-neon.txt; y el proyecto Android completo (OftaAppKotlin: Gradle, manifiesto, recursos y los 25 archivos Kotlin de app/src/main).

Tipo de revisión: exclusivamente estática. Se leyó todo el código fuente, se buscaron en el proyecto referencias a Room, Navigation Compose, cámara, galería, selector de documentos, DatePicker y estado de conexión, y se contrastó el código con README y documentos.

Lo que NO se pudo hacer:

- No se compiló ni ejecutó la aplicación (sin entorno Android ni acceso a red para descargar dependencias). Ninguna funcionalidad queda «verificada en ejecución».

- No se accedió al repositorio de GitHub: el ZIP no contiene la carpeta .git, por lo que el historial de commits, ramas y aportes por integrante son no verificables.

- Trello u otra herramienta de planificación: sin acceso ni evidencia dentro del ZIP; pendiente de verificación.

- Del video de la reunión se usó la transcripción en docx (misma duración, 20 min 31 s); el audio/video no se analizó directamente.

- No se probó la base Neon ni se verificó que el servidor esté activo.

Por eso, en este informe «implementado» significa «existe y parece correcto al leer el código», salvo que se indique lo contrario.

## 5. Arquitectura y estructura actual

Paquete base: com.equipo7.oftaapp (OftaAppKotlin/app/src/main/java/...).

| Capa | Archivos reales | Observación |
| --- | --- | --- |
| Model | model/Paciente.kt, ExamenOftalmologico.kt, Usuario.kt (incluye enum Rol), SeccionApp.kt | Data classes simples; no son entidades de base de datos. |
| Repository | repository/ExamenRepository.kt, UsuarioRepository.kt | ExamenRepository ejecuta SQL JDBC contra Neon. UsuarioRepository autentica contra una lista fija en memoria. |
| ViewModel | viewmodel/ExamenViewModel.kt, MenuViewModel.kt, SesionViewModel.kt | Exponen StateFlow<UiState>; cada uno instancia su propio repositorio, sin inyección. |
| View | MainActivity.kt, ui/screens/ (Login, MenuPrincipal, Examenes, Registrar, Detalle, Historial), ui/components/, ui/theme/ | Compose + Material 3; paleta verde propia. |
| Otros | util/PdfReport.kt, notifications/NotificationHelper.kt, RemindNowWorker.kt | Recursos del dispositivo (ver 3.8). |

Navegación: no existe NavHost. MainActivity alterna entre LoginScreen y MenuPrincipalScreen según SesionUiState.usuario; dentro del menú, la sección activa vive en MenuViewModel.seccionActiva y el detalle de examen o listado por estado en variables remember locales (MenuPrincipalScreen.kt, líneas 104-120 y 303-383).

Dependencias (app/build.gradle.kts, libs.versions.toml): Compose BOM, Material 3, lifecycle-viewmodel-compose, WorkManager, coroutines y un JAR local libs/postgresql-patched-42.7.4.jar. No hay dependencias de Room ni de Navigation Compose.

## 6. Análisis de funcionalidades existentes

Login (LoginScreen.kt, SesionViewModel.kt, UsuarioRepository.kt). Valida campos vacíos y credenciales, muestra errores y entrega el usuario con su rol. Apoya el RF01 del caso. Las cuentas y contraseñas están fijas en el código y no usan la tabla usuarios del esquema Neon. El botón «¿Olvidaste tu contraseña?» tiene onClick = { } (no hace nada).

Menú y control por rol (MenuPrincipalScreen.kt, SeccionApp.kt). El menú lateral y las tarjetas de inicio filtran «Registrar Examen» con Rol.puedeRegistrarExamen(). Hay una diferenciación real entre quien carga y quien consulta, como pide el caso (sección 3.1), pero el rol Paciente ve todos los pacientes y todos los exámenes, no solo los suyos.

Listado, filtro y detalle (ExamenesScreen.kt, ExamenViewModel.kt, ExamenCard.kt, DetalleExamenScreen.kt). Lista alimentada desde la base remota, con filtro de texto por tipo de examen o nombre de paciente, mensaje de lista vacía y acceso al detalle. Aporta a «reducir tiempos de búsqueda». No filtra por fecha, estado ni sucursal, aunque la tarjeta de inicio promete «Por fecha, tipo o estado».

Historial (HistorialScreen.kt). Agrupa exámenes por paciente. Cubre el RF06 de forma básica; no tiene búsqueda ni acceso al detalle desde el historial.

Registro de examen (RegistrarExamenScreen.kt). Formulario con paciente, fecha, sucursal, profesional, tipo, ojo, estado y observaciones. Inserta en Neon vía ExamenRepository.agregarExamen. La tarjeta «resultado.pdf» es un elemento fijo sin acción: no se puede adjuntar ningún documento, que es el núcleo del problema del cliente (RF04).

PDF y avisos (PdfReport.kt, DetalleExamenScreen.kt, NotificationHelper.kt). Genera un PDF de una página con los datos del examen y lo abre con FileProvider + ACTION_VIEW; además hay un botón de prueba que muestra una notificación y abre un correo a una dirección fija. El PDF resume metadatos; no contiene el documento original del examen.

Lo que aún no resuelve del caso: adjuntar/visualizar el archivo del resultado (PDF, imagen, Excel), actualizar o revisar un examen (RF08), estados de entrega (validado, entregado, observado), filtros por fecha y sucursal, datos de contacto del paciente y exportación del historial por el propio paciente, ítems pedidos en el caso y en la reunión.

## 7. Evaluación detallada de los requisitos

Leyenda: Cumplido / Parcial / Pendiente / No verificable, según los criterios del encargo. Todo «Parcial» o «Cumplido» se basa en revisión estática.

| Requisito | Estado | Evidencia encontrada | Problema o limitación | Acción recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 Arquitectura MVVM | Parcial | Carpetas model/, repository/, viewmodel/, ui/. VMs con StateFlow; SesionViewModel valida login. UI recibe estado y lambdas. | Repositorio accede a Neon por JDBC con SQL embebido; cada VM crea su propio ExamenRepository(); el formulario valida en la pantalla (RegistrarExamenScreen.kt 80-124) y no en el VM; MenuViewModel y ExamenViewModel duplican la carga de datos. | Mover validación al VM, compartir una única fuente de datos (Repository sobre Room) e inyectarla por constructor/factory. |
| 3.2 Interfaz Compose + Material 3 | Parcial | 6 pantallas; Scaffold, TopAppBar, ModalNavigationDrawer, Card, AlertDialog, Snackbar; tema propio en ui/theme. Capturas en «Trabajo 1/Evidencias». | Campos de login y de texto del formulario son BasicTextField propios, no OutlinedTextField M3; elementos decorativos sin función (tarjeta «resultado.pdf», «¿Olvidaste tu contraseña?»); tarjetas de paciente sin acción; 3 contentDescription = null; ficha de pacientes no navegable. | Reemplazar o retirar elementos decorativos, usar campos M3 con isError/supportingText, revisar accesibilidad. |
| 3.3 Navegación funcional | Parcial | Login → Menú → Exámenes/Pacientes/Historial/Registrar/Perfil → Detalle; retorno con flecha y BackHandler (MenuPrincipalScreen.kt 170-184); Registrar → Exámenes tras guardar (línea 360). | Sin Navigation Compose ni rutas; examenDetalle y estadoListado usan remember (se pierden al rotar); «Ver Exámenes» y «Buscar / Filtrar» llevan al mismo destino; no hay navegación Historial → Detalle ni Paciente → Historial. | Mantener el esquema actual si se justifica, o migrar a Navigation Compose; conectar Historial y Pacientes con el detalle. |
| 3.4 Estado con ViewModel y StateFlow | Parcial | MutableStateFlow/asStateFlow en los tres VMs; collectAsState() en MainActivity y MenuPrincipalScreen. | Llamadas runBlocking(Dispatchers.IO) dentro de viewModelScope.launch bloquean el hilo principal (ExamenRepository.kt 25, 48, 75); no hay estados de carga ni de error; sin try/catch: un fallo de red lanza excepción no controlada. ExamenUiState guarda examenes y todos duplicados. | Usar funciones suspend con withContext(IO), agregar isLoading/error al estado y capturar excepciones. |
| 3.5 Formularios y validaciones | Parcial | Registro: valida 7 campos obligatorios y formato de fecha; AlertDialog con campos faltantes; snackbar de éxito (MenuPrincipalScreen.kt 356-361). Login: vacíos y credenciales. | Validación solo en diálogos, sin error por campo; la fecha acepta 1/1/2026 pero el repositorio la parsea con dd/MM/yyyy (línea 21 y 79) y lanza excepción; el snackbar aparece sin esperar el resultado del guardado; la fecha se escribe a mano; Sin pacientes es una opción seleccionable y crearía un paciente con ese nombre (pacienteIdOrCreate); no se puede adjuntar documento. | Validar en VM, usar DatePicker, error por campo, confirmar tras el resultado real y deshabilitar el guardado sin pacientes. |
| 3.6 Listas, búsqueda, filtros y detalle | Parcial | ListaExamenes con LazyColumn, filtro por texto, vacío («No hay exámenes que coincidan…»), detalle, listas por estado, historial agrupado. | Datos dinámicos (desde Neon), pero cada tecla dispara una consulta completa y filtra en memoria; sin filtros por estado, fecha ni sucursal en el buscador; listado de pacientes sin búsqueda ni detalle. | Filtrar en el VM sobre todos o con consulta Room; agregar chips de estado/sucursal y filtro de fecha. |
| 3.7 Persistencia local con Room | Pendiente | Búsqueda de Room, @Entity, @Dao, RoomDatabase en todo el proyecto: sin resultados. Persistencia vía JDBC remoto (ExamenRepository.kt). | No existe Entity, DAO ni Database; sin base local no hay datos sin conexión; no se puede demostrar que «se conserva al reiniciar» con Room. README afirma que Room no es necesario, pero la pauta lo exige. | Implementar Room completo (ver plan, tareas 1-2). |
| 3.8 Recursos nativos | Parcial | (a) PDF + FileProvider + ACTION_VIEW (PdfReport.kt, DetalleExamenScreen.kt 81-98, file_paths.xml, manifiesto); (b) notificación local (NotificationHelper.kt); (c) intent mailto de prueba. | Ninguno de los recursos sugeridos en la pauta (cámara, galería, documentos, fecha/hora, estado de internet) está integrado como tal. POST_NOTIFICATIONS se declara pero no se solicita en tiempo de ejecución: en Android 13+ la notificación no se mostraría. El correo usa una dirección fija y es una prueba, no un caso de uso. RemindNowWorker nunca se encola. | Integrar selector de documentos/galería y DatePicker o estado de conexión; solicitar permisos; retirar botones de prueba. |
| 3.9 Problemática VcM | Parcial | Registro, consulta, historial, detalle, resumen por estado y PDF contribuyen a ordenar exámenes. | Falta lo central: adjuntar y ver el documento del examen; el paciente no se limita a sus propios datos; sin revisión/actualización de registros ni estados de entrega; accesibilidad visual (pedida por el cliente) sin evidencia. | Priorizar adjuntar/visualizar documento, vista restringida del paciente y edición de estado. |
| 3.10 GitHub, README, planificación | No verificable / Parcial | Existe README con descripción, estructura y diagrama de flujo; evidencias de clase y capturas en «Trabajo 1». | Sin acceso a GitHub: commits, participación y actualización no verificables. README desactualizado: dice que usa datos en memoria y que no requiere Room, pero el código usa Neon; no lista integrantes ni instrucciones de ejecución; referencia rutas docs/... que no existen en el ZIP. Sin evidencia de Trello. | Reescribir README, aportar git log y capturas de Trello. |
| 3.11 Ejecución y estabilidad | No verificable | Gradle Kotlin DSL, minSdk 26, manifiesto con MainActivity y FileProvider, versiones AGP 9.4.1, Kotlin 2.2.10, Gradle 9.6.0; wrapper incluido. | No se compiló. Riesgos: lifecycle-runtime-ktx 2.6.1 frente a lifecycle-viewmodel-compose 2.11.0 (versiones dispares); app depende de internet para cualquier pantalla de datos; excepciones sin capturar; JAR de PostgreSQL «patched» no verificable en Android. Pruebas solo plantilla (ExampleUnitTest, ExampleInstrumentedTest). | Sincronizar y compilar en Android Studio, probar en emulador sin red y con red, agregar pruebas unitarias reales. |

## 8. Evaluación según la rúbrica

Los niveles son orientativos, se basan solo en revisión estática y no constituyen una calificación oficial. Cuando un indicador depende de la ejecución, el nivel indicado es el máximo plausible si la prueba en emulador lo confirma.

| Indicador | Pond. | Estado | Nivel orientativo | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IE 2.1.1 Interfaz y navegación del avance VcM | 15% | Parcial | 80% | Pantallas coherentes con Material 3 y flujo Login → Menú → Lista → Detalle → Registrar. Detalles menores: sin NavHost, sin navegación desde Historial/Pacientes al detalle, estado de detalle no sobrevive a rotación, elementos decorativos sin acción. |
| IE 2.1.2 Formularios y validación visual | 15% | Parcial | 60% | Hay formulario con 7 campos obligatorios, validación de fecha, diálogo de errores y confirmación. Faltan: error por campo, parseo de fecha consistente (riesgo de excepción), adjuntar documento y confirmar tras el resultado real del guardado. |
| IE 2.2.1 Estado, ViewModel y lógica de validación | 10% | Parcial | 60% | StateFlow y ViewModels funcionales para sesión, menú y exámenes. Parte de la lógica (validación del registro) permanece en la UI, no hay estados de carga/error y runBlocking bloquea el hilo principal. |
| IE 2.2.2 Listas, búsqueda, filtros y detalle | 10% | Parcial | 60% | Lista dinámica con búsqueda de texto, detalle y lista por estado. Sin filtros por fecha, estado ni sucursal en el buscador; consulta completa en cada tecla. |
| IE 2.3.1 Arquitectura MVVM y persistencia Room | 15% | Parcial (MVVM) / Pendiente (Room) | 30% | Estructura MVVM básica con acoplamientos. Room no existe: la persistencia es remota por JDBC. Una evaluación estricta del requisito Room podría ubicarlo en 0%. |
| IE 2.3.2 GitHub, documentación y planificación | 20% | No verificable | Sin asignar | No hay acceso a GitHub (ZIP sin .git) ni a Trello. Solo se verificó un README presente pero desactualizado y evidencias de Clases 1 y 2. Un README sin commits ni planificación verificables sería, a lo más, incipiente. |
| IE 2.4.1 Integración de dos recursos del dispositivo | 15% | Parcial | 60% | PDF con FileProvider y visor externo es un recurso pertinente (no probado). La notificación no se mostraría en Android 13+ por falta de solicitud de permiso, y el correo es una prueba. No hay cámara, galería, selector de documentos, fecha/hora ni estado de conexión. |

Estimación ponderada provisional (sin el indicador de GitHub): 12,0 + 9,0 + 6,0 + 6,0 + 4,5 + 9,0 = 46,5 puntos de 80 posibles (58%). Con el 20% de GitHub y planificación pendiente, el avance total fluctuaría entre 46,5 y 66,5 puntos sobre 100, según lo que se logre demostrar. Esta cifra no es una nota y cambiará al ejecutar la app y revisar el repositorio.

## 9. Funcionalidades implementadas y pendientes

9.1 Terminadas y verificadas. Ninguna. No se ejecutó la aplicación, por lo que nada puede declararse verificado. Las capturas de «Trabajo 1/Evidencias» no se usaron como prueba de ejecución.

9.2 Implementadas, pero incompletas o no verificadas (detalle en la sección 7):

- Login por rol con usuarios fijos locales.

- Menú lateral, panel de resumen y control de acceso a «Registrar Examen» por rol.

- Listado de exámenes con filtro de texto y detalle.

- Historial por paciente y listado de pacientes.

- Formulario de registro con validación de campos vacíos y de fecha.

- Generación y apertura de PDF resumen del examen.

- Notificación local y correo de prueba (el correo no es un caso de uso real).

- Persistencia remota en PostgreSQL/Neon (no cumple el requisito Room).

9.3 Pendientes de desarrollo:

- Persistencia con Room (Entity, DAO, Database, Repository integrado a los ViewModels).

- Adjuntar, almacenar y visualizar el documento de resultado (PDF, imagen o tabla).

- Un segundo recurso nativo funcional y pertinente (selector de documentos/galería, DatePicker/fecha-hora o estado de conexión) con manejo de permisos.

- Edición/actualización controlada de exámenes y de su estado (RF08), y estados de entrega del caso.

- Filtros por estado, sucursal y fecha (RF07); búsqueda en historial.

- Vista restringida del Paciente a sus propios resultados.

- Evidencia verificable de GitHub (commits por integrante), README completo y planificación en Trello.

- Pruebas unitarias reales.

9.4 Errores y riesgos técnicos:

| Hallazgo | Tipo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| La base Neon se conecta desde la app con usuario y contraseña escritos en el código (no se reproducen aquí). Riesgo de seguridad y contrario a la restricción del caso de no usar credenciales ni bases productivas. | Confirmado en código | ExamenRepository.kt 16-19 |
| runBlocking(Dispatchers.IO) llamado desde viewModelScope.launch bloquea el hilo principal en cada consulta (posible congelamiento o ANR). | Confirmado en código; efecto por probar | ExamenRepository.kt 25, 48, 75; ExamenViewModel.kt 29-49 |
| Sin try/catch: sin conexión o con la base caída, las consultas lanzan excepción no controlada (probable cierre de la app). | Riesgo alto; por probar | ExamenViewModel.kt, MenuViewModel.kt |
| La fecha se valida con \d{1,2}/\d{1,2}/\d{4} pero se parsea con dd/MM/yyyy: 1/1/2026 pasa la validación y falla al guardar. | Confirmado por lectura; efecto por probar | RegistrarExamenScreen.kt 416-429; ExamenRepository.kt 21, 79 |
| El mensaje «Examen registrado correctamente» se muestra sin esperar el resultado del INSERT. | Confirmado en código | RegistrarExamenScreen.kt 108-121; MenuPrincipalScreen.kt 356-361 |
| Con base sin pacientes, la opción «Sin pacientes» es seleccionable y se crearía un paciente con ese nombre. | Confirmado en código | RegistrarExamenScreen.kt 62-65; ExamenRepository.kt 114-140 |
| Los profesionales del formulario son fijos y no coinciden con la base: «Dra. Fernández» (UI) frente a «Dra. Fernandez» (seed del esquema); «Dra. Ana López» no figura entre los usuarios revisados. El examen quedaría «Sin asignar». | Confirmado en listas; efecto por probar | RegistrarExamenScreen.kt 191; schema-neon.txt; ExamenRepository.kt 142-158 |
| Tarjeta «resultado.pdf» fija; el campo documento siempre es «resultado.pdf». | Confirmado en código | RegistrarExamenScreen.kt 245-254; ExamenOftalmologico.kt |
| Rol Paciente accede a todos los pacientes y exámenes. | Confirmado en código | MenuPrincipalScreen.kt 330-349 |
| POST_NOTIFICATIONS no se solicita en ejecución; RemindNowWorker nunca se usa. | Confirmado en código | AndroidManifest.xml; búsqueda de requestPermission sin resultados |
| Direcciones de correo con apariencia real (@duocuc.cl) en el código; el caso exige datos ficticios. | Confirmado en código | UsuarioRepository.kt 44; NotificationHelper.kt 43 |
| README contradice el código (dice datos en memoria y sin Room). | Confirmado | README.md, sección «Estado actual» |
| Versiones dispares de lifecycle y JAR PostgreSQL parcheado en Android. | Riesgo de compilación/ejecución; por probar | libs.versions.toml; app/libs/ |

## 10. Plan de trabajo recomendado

No se programa nada en esta etapa. Las tareas están ordenadas por prioridad.

### Prioridad alta

| # | Qué debe hacerse | Requisito | Archivos probables | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sincronizar, compilar y ejecutar en emulador; registrar errores de Gradle y de ejecución. | 3.11, todos | build.gradle.kts, app/build.gradle.kts, libs.versions.toml | Build sin errores; la app abre, inicia sesión y muestra el menú. |
| A2 | Implementar Room: dependencias (room-runtime, room-ktx, compilador KSP), entities de paciente y examen, DAOs (insertar, consultar, buscar, actualizar), AppDatabase y datos ficticios iniciales. | 3.7, IE 2.3.1 | app/build.gradle.kts, libs.versions.toml, nuevos data/local/*, model/* | Registrar un examen, cerrar y reabrir la app: el registro sigue ahí; funciona en modo avión. |
| A3 | Reconectar ExamenRepository a los DAO y reemplazar toda la conexión JDBC; retirar credenciales y JAR del repositorio y rotar la contraseña de Neon. | 3.1, 3.7, 3.11 | repository/ExamenRepository.kt, app/build.gradle.kts, app/libs/, schema-neon.txt | Búsqueda de jdbc, DriverManager y contraseñas en el proyecto sin resultados; app funcional sin red. |
| A4 | Corregir el registro: fecha con selector (DatePicker) y formato único, guardado como suspend, confirmación solo tras éxito, manejo de errores y eliminación de «Sin pacientes». | 3.5, 3.4, 3.8 | RegistrarExamenScreen.kt, ExamenViewModel.kt, MenuPrincipalScreen.kt | Probar fecha válida, inválida y vacía, y paciente vacío: sin cierre de la app y mensajes claros. |
| A5 | Adjuntar documento con el selector del sistema (PDF/imagen), guardar su referencia en Room, mostrarlo en detalle y abrirlo. Reemplaza la tarjeta «resultado.pdf». | 3.8, 3.9, IE 2.4.1 | RegistrarExamenScreen.kt, DetalleExamenScreen.kt, ExamenOftalmologico.kt, file_paths.xml, AndroidManifest.xml | Adjuntar archivo, guardar, reabrir el detalle y visualizarlo; cancelar el selector no rompe el flujo. |
| A6 | Dejar al menos dos recursos funcionales y pertinentes (p. ej. DatePicker + selector de documentos, más el PDF existente); solicitar permisos en ejecución cuando corresponda o retirar los botones de prueba de notificación/correo. | 3.8, IE 2.4.1 | DetalleExamenScreen.kt, NotificationHelper.kt, MainActivity.kt, AndroidManifest.xml | Ejecutar cada recurso y ver su resultado en pantalla; en Android 13+ se pide el permiso si se mantiene la notificación. |
| A7 | Evidencia de GitHub y planificación: historial de commits visible por integrante, README completo (descripción, integrantes, funcionalidades, ejecución) y tablero Trello/equivalente con tareas y responsables. | 3.10, IE 2.3.2 | README.md | Revisar git log por autor, abrir el repositorio limpio en Android Studio y seguir el README. |

### Prioridad media

| # | Qué debe hacerse | Requisito | Archivos probables | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Mover la validación del formulario al ViewModel con estado por campo (StateFlow), mostrar error junto a cada campo con componentes M3. | 3.5, 3.4, 3.2 | nuevo RegistrarExamenViewModel, RegistrarExamenScreen.kt | Pruebas unitarias de reglas; los errores aparecen por campo. |
| M2 | Eliminar runBlocking, agregar isLoading/error al estado y compartir un repositorio entre ViewModels (factory o inyección simple). | 3.1, 3.4 | ExamenViewModel.kt, MenuViewModel.kt, ExamenRepository.kt, MainActivity.kt | La UI no se congela; los errores se muestran sin cerrar la app. |
| M3 | Filtros por estado, sucursal y fecha en el listado y búsqueda en historial/pacientes, apoyados en consultas Room. | 3.6, RF07 | ExamenesScreen.kt, HistorialScreen.kt, ExamenViewModel.kt, DAO | Combinar texto y filtros; lista vacía muestra mensaje; el listado se actualiza tras registrar. |
| M4 | Restringir al Paciente a sus propios exámenes y habilitar la edición/actualización de estado por TENS u oftalmólogo (RF08). | 3.9, RF08 | model/Usuario.kt, SeccionApp.kt, MenuPrincipalScreen.kt, ViewModel/DAO | Probar con cada rol: visibilidad y permisos correctos. |
| M5 | Conectar Historial y Pacientes con el detalle; usar rememberSaveable o Navigation Compose para conservar el estado al rotar; unificar «Buscar / Filtrar» con «Ver Exámenes». | 3.3 | MenuPrincipalScreen.kt, HistorialScreen.kt, PacienteCard.kt | Recorrer cada flujo y rotar la pantalla sin perder la vista. |
| M6 | Reemplazar pruebas de plantilla por pruebas de validaciones y ViewModels. | 3.11 | src/test/... | gradlew test en verde. |
| M7 | Autenticar contra datos persistidos (tabla de usuarios en Room) en vez de la lista fija. | 3.1, RF01 | UsuarioRepository.kt, SesionViewModel.kt | Login válido e inválido por rol. |

### Prioridad baja

| # | Qué debe hacerse | Requisito | Archivos probables | Cómo se comprueba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Revisar accesibilidad visual (descripciones de contenido, contraste, tamaños de texto), pedida por el cliente en la reunión. | 3.2, 3.9 | ui/components/*, ui/theme/* | Revisión con TalkBack y texto ampliado. |
| B2 | Implementar o quitar «¿Olvidaste tu contraseña?»; reemplazar correos con apariencia real por datos ficticios. | 3.2, 3.10 | LoginScreen.kt, UsuarioRepository.kt, NotificationHelper.kt | El botón hace algo o desaparece; ningún dato personal real. |
| B3 | Corregir inconsistencias de documentación: color principal (README #0B7A63 frente a #0F7A63 en Color.kt; la Clase 2 menciona azul), rutas docs/... inexistentes. | 3.10 | README.md, evidencias | README coherente con el código y el repositorio. |
| B4 | Estados de entrega del caso (validado, entregado, observado) y resumen por estado. | 3.9, RF09 | modelo, DAO, MenuPrincipalScreen.kt | Cambiar estado y ver el resumen actualizado. |

## 11. Conclusión

Ofta_App tiene una base visual y estructural sólida para un avance de clase 11: tema Material 3 propio, login por rol, menú lateral, listados con búsqueda, detalle, historial, formulario con validaciones y capas separadas en model, repository, viewmodel y ui. Alinea sus funciones principales con el caso (registrar y consultar exámenes, historial, roles).

Las brechas más importantes son cuatro. Primero, Room no existe: los datos se guardan en una base remota con credenciales dentro del código, lo que incumple el requisito específico y el límite de seguridad del caso. Segundo, el documento del examen no se puede adjuntar, cuando es el centro del problema planteado por el cliente. Tercero, solo hay un recurso del dispositivo claramente funcional (PDF) y el segundo está incompleto. Cuarto, la evidencia de GitHub y Trello no pudo verificarse y el README contradice el código.

Además, hay errores de estabilidad probables (hilo principal bloqueado, falta de manejo de errores, fecha con formato inconsistente) que podrían impedir demostrar el flujo en la defensa. El proyecto no puede considerarse terminado para la pauta. Lo primero es compilar y ejecutar para convertir los hallazgos de lectura en pruebas, y luego Room (A2-A3), el registro corregido con documento adjunto (A4-A5) y los recursos nativos (A6). En paralelo, el equipo debe reunir la evidencia de commits y planificación (A7).

## 12. Anexo de evidencias

Rutas base: Aplicaciones Moviles/Ofta_App-main/OftaAppKotlin/app/src/main/java/com/equipo7/oftaapp/.

| Hallazgo | Archivo y ubicación |
| --- | --- |
| Conexión JDBC a Neon y consultas | repository/ExamenRepository.kt 16-23, 25-46, 75-99 |
| runBlocking (3 usos) | repository/ExamenRepository.kt 25, 48, 75 |
| Búsqueda por texto sobre toda la consulta | repository/ExamenRepository.kt 106-112; viewmodel/ExamenViewModel.kt 37-43 |
| StateFlow en ViewModels | viewmodel/ExamenViewModel.kt 12-23; MenuViewModel.kt 13-25; SesionViewModel.kt 10-19 |
| Usuarios fijos y contraseñas simples | repository/UsuarioRepository.kt 18-47 |
| Formulario, validación y fecha | ui/screens/RegistrarExamenScreen.kt 80-124, 416-429 |
| Tarjeta «resultado.pdf» decorativa | ui/screens/RegistrarExamenScreen.kt 245-254 |
| Navegación por estado y BackHandler | ui/screens/MenuPrincipalScreen.kt 104-120, 170-184, 303-383 |
| Botón sin acción | ui/screens/LoginScreen.kt 233 |
| PDF y FileProvider | util/PdfReport.kt; ui/screens/DetalleExamenScreen.kt 79-98; res/xml/file_paths.xml; AndroidManifest.xml |
| Notificación y correo de prueba | notifications/NotificationHelper.kt 29-51; DetalleExamenScreen.kt 102-114 |
| Dependencias sin Room ni Navigation | app/build.gradle.kts, gradle/libs.versions.toml |
| README desactualizado | Ofta_App-main/README.md («Estado actual del proyecto») |
| Integrantes y fechas | Trabajo 1/Words Clases 1 y 2/*.docx |
| Requisitos del cliente | Transcripción de reunión (15/09/2026) y formato de caso OftApp |

Procedimiento y resultados de la revisión estática:

- Se buscó en todos los archivos del proyecto (.kt, .kts, .toml, .xml) los términos Room, @Entity, @Dao, NavHost, rememberNavController, ActivityResult, ConnectivityManager, DatePicker, CAMERA, TakePicture, GetContent, OpenDocument y PickVisualMedia: 0 coincidencias.

- Se buscó requestPermission, checkSelfPermission, rememberLauncherForActivityResult, WorkManager y OneTimeWork: 0 coincidencias; RemindNowWorker solo aparece en su propia definición.

- runBlocking: 3 coincidencias, todas en ExamenRepository.kt.

- El ZIP no contiene .git: no se revisaron commits. No se accedió a Trello. No se compiló ni ejecutó la app. No se probó la base Neon.

## Resumen para continuar el desarrollo con OpenCode

Estado general. Ofta_App es un MVP con interfaz Compose/Material 3 y arquitectura en capas, que lee y escribe en una base PostgreSQL remota. Cumple parcialmente la mayoría de los indicadores, no tiene Room, no adjunta documentos y no ha sido compilada ni probada en este diagnóstico.

Suficientemente implementado (a confirmar en ejecución): login por rol; menú lateral y panel de resumen; listado con filtro de texto y detalle; historial; generación y apertura de PDF; tema y componentes reutilizables.

Necesita correcciones: formulario de registro (fecha, confirmación, «Sin pacientes», profesionales); manejo de hilos y errores en repositorio y ViewModels; validación fuera de la UI; navegación y estado al rotar; permiso de notificaciones o retiro de la función; control de acceso del Paciente; README.

Faltan: Room; adjuntar y ver documento; segundo recurso nativo funcional; edición de estado; filtros por estado/sucursal/fecha; pruebas unitarias; evidencia de commits y Trello.

Tareas técnicas ordenadas para OpenCode (detalle y criterios en la sección 10):

| Orden | Tarea técnica | Archivos que probablemente se revisan o modifican | Prueba después de implementar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compilar, ejecutar y listar errores (A1). | Archivos Gradle del proyecto | Build exitoso; app abre en emulador. |
| 2 | Agregar Room: dependencias, entities, DAOs, AppDatabase y datos ficticios iniciales (A2). | app/build.gradle.kts, libs.versions.toml, nuevo data/local/* | Registrar, cerrar totalmente y reabrir: el dato persiste; modo avión. |
| 3 | Reescribir ExamenRepository sobre los DAO y retirar JDBC, credenciales y JAR; recomendar rotación de la clave (A3). | repository/ExamenRepository.kt, app/libs/, app/build.gradle.kts | Sin referencias a JDBC o claves; todo funciona sin Internet. |
| 4 | Pasar acciones a suspend, eliminar runBlocking, agregar isLoading/error y compartir repositorio (M2). | ExamenViewModel.kt, MenuViewModel.kt, MainActivity.kt | La UI no se congela; los fallos se muestran sin cerrar la app. |
| 5 | Mover validación al ViewModel, usar DatePicker, error por campo y confirmación tras guardado; quitar «Sin pacientes» (A4, M1). | RegistrarExamenScreen.kt, nuevo ViewModel de registro, MenuPrincipalScreen.kt | Casos: campos vacíos, fecha inválida, fecha 1/1/2026, guardado correcto; pruebas unitarias. |
| 6 | Adjuntar documento con el selector del sistema; guardar referencia en Room; verlo y abrirlo en el detalle (A5). | RegistrarExamenScreen.kt, DetalleExamenScreen.kt, ExamenOftalmologico.kt, file_paths.xml | Adjuntar PDF/imagen, reabrir y visualizar; cancelar el selector. |
| 7 | Cerrar los dos recursos nativos pertinentes; permisos en ejecución o retiro de pruebas de correo/notificación (A6). | DetalleExamenScreen.kt, NotificationHelper.kt, AndroidManifest.xml | Ejecutar cada recurso; denegar y conceder permisos. |
| 8 | Filtros por estado, sucursal y fecha, y búsqueda en historial (M3). | ExamenesScreen.kt, HistorialScreen.kt, DAO, ViewModel | Combinar filtros; sin resultados; se actualiza tras registrar. |
| 9 | Vista del Paciente restringida y edición de estado por rol autorizado (M4, M7). | Usuario.kt, SeccionApp.kt, UsuarioRepository.kt, SesionViewModel.kt, MenuPrincipalScreen.kt | Probar cada rol (permisos y datos visibles). |
| 10 | Conectar Historial/Pacientes con detalle y conservar estado al rotar (M5). | MenuPrincipalScreen.kt, HistorialScreen.kt, PacienteCard.kt | Recorrer flujos y rotar. |
| 11 | Pruebas unitarias de validaciones y ViewModels (M6). | src/test/... | gradlew test en verde. |
| 12 | Actualizar README (integrantes, funciones, ejecución, estado real) y limpiar datos reales (A7, B2, B3). | README.md, UsuarioRepository.kt, NotificationHelper.kt | Abrir repositorio limpio en Android Studio y seguir el README. |

Pendiente de aportar por el equipo (fuera del código): salida de git log por autor y capturas o enlace del tablero Trello, para poder evaluar el indicador de GitHub y planificación (20%).