Pendientes técnicos de Ofta_App para continuar con OpenCode

Documento interno del equipo (no es parte del informe de entrega) · Octubre de 2026

Este documento resume lo que hay que corregir y desarrollar en el código. Se basa en una revisión de lectura del proyecto: la app no se compiló ni se ejecutó. Las rutas están dentro de app/src/main/java/com/equipo7/oftaapp/, salvo que se indique otra cosa.

Antes de empezar: el código revisado vino de una copia descargada del repositorio. El commit 0402106 dice que schema-neon.txt se quitó del repositorio, pero estaba en esa copia. Hay que confirmar que el proyecto sobre el que se trabaje sea el último commit (ad88422) y volver a comprobar los puntos de hilos y errores (runBlocking) sobre esa versión.

# 1. Estado actual

## Implementado en el código (sin probar en ejecución)

- Inicio de sesión con cuentas fijas y cuatro roles; menú lateral y panel de resumen.

- Listado de exámenes con búsqueda de texto, detalle, listas por estado, historial y listado de pacientes.

- Formulario de registro con validación de campos vacíos y de fecha, que inserta en la base remota de Neon (JDBC).

- PDF del examen con FileProvider y notificación local.

## Incompleto

- Validación en el ViewModel: hoy está en RegistrarExamenScreen.kt.

- Navegación: no hay ruta del historial ni de pacientes al detalle, y el detalle se pierde al girar la pantalla (remember).

- Filtros: solo hay búsqueda de texto, aunque el inicio promete fecha, tipo y estado.

- Roles: el menú oculta Registrar al paciente, pero este ve todos los datos. No hay edición de exámenes.

- Notificaciones: el permiso POST_NOTIFICATIONS está declarado pero nunca se pide, y RemindNowWorker no se usa.

## Falta desarrollar

- Room completo (entidades, DAO, base de datos y repositorio sobre ellos).

- Adjuntar, guardar y ver el documento del examen.

- Un segundo recurso del dispositivo funcional y pertinente.

- Pruebas unitarias reales (hoy solo están las plantillas de ejemplo).

- Evidencia de GitHub y Trello, y README actualizado.

Estimación provisional con la rúbrica: unos 52,5 puntos sobre 100 (con GitHub en 30% porque Trello no está verificado). No es una nota oficial y cambiará al probar la app.

# 2. Errores técnicos detectados

| Error o riesgo | Tipo | Archivo |
| --- | --- | --- |
| La app se conecta a Neon con usuario y contraseña escritos en el código; las claves anteriores siguen en el historial de Git. Hay que rotar la contraseña. | Confirmado | repository/ExamenRepository.kt |
| runBlocking(Dispatchers.IO) dentro de viewModelScope.launch bloquea el hilo principal en cada consulta. | Confirmado; efecto por probar | repository/ExamenRepository.kt, viewmodel/ExamenViewModel.kt |
| No hay try/catch: sin Internet o con la base caída, la app podría cerrarse. | Riesgo alto; por probar | viewmodel/ExamenViewModel.kt, viewmodel/MenuViewModel.kt |
| La fecha se valida con el patrón d/M/yyyy pero se convierte con dd/MM/yyyy; una fecha como 1/1/2026 falla al guardar. | Confirmado por lectura | ui/screens/RegistrarExamenScreen.kt, repository/ExamenRepository.kt |
| El mensaje de éxito se muestra sin esperar el resultado del guardado. | Confirmado | RegistrarExamenScreen.kt, MenuPrincipalScreen.kt |
| Si no hay pacientes, la opción Sin pacientes se puede elegir y crearía ese paciente. | Confirmado | RegistrarExamenScreen.kt, ExamenRepository.kt |
| Los profesionales están fijos y no coinciden con la base: Dra. Fernández frente a Dra. Fernandez en el esquema; Dra. Ana López no aparece entre los usuarios revisados. El examen queda Sin asignar. | Confirmado en las listas | RegistrarExamenScreen.kt, schema-neon.txt |
| El texto resultado.pdf del formulario no hace nada y el campo documento siempre vale resultado.pdf. | Confirmado | RegistrarExamenScreen.kt, model/ExamenOftalmologico.kt |
| El paciente ve todos los pacientes y exámenes. | Confirmado | ui/screens/MenuPrincipalScreen.kt |
| Correos con apariencia real (@duocuc.cl) en el código; el caso exige datos ficticios. El botón de contraseña olvidada no hace nada. | Confirmado | repository/UsuarioRepository.kt, notifications/NotificationHelper.kt, ui/screens/LoginScreen.kt |
| Versiones distintas de lifecycle y un JAR de PostgreSQL parcheado en app/libs/; no se sabe si el proyecto compila limpio. | Riesgo; por probar | gradle/libs.versions.toml, app/build.gradle.kts |

# 3. Tareas en orden y pruebas

Después de cada tarea hay que compilar y ejecutar la app antes de seguir. Se mantiene el proyecto actual y no se elimina ninguna función que ya exista.

| N.° | Tarea | Archivos probables | Prueba posterior |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sincronizar Gradle, compilar y ejecutar; anotar los errores. | build.gradle.kts, app/build.gradle.kts, libs.versions.toml | Build sin errores; abre, inicia sesión y muestra el menú. |
| 2 | Agregar Room: dependencias y KSP, entidades de paciente y examen, DAO (insertar, consultar, buscar, actualizar), base de datos y datos ficticios iniciales. | app/build.gradle.kts, libs.versions.toml, nuevos archivos en data/local/ | Registrar un examen, cerrar la app del todo y reabrirla: el dato sigue. Probar en modo avión. |
| 3 | Reescribir ExamenRepository sobre los DAO; quitar JDBC, el JAR y las claves; rotar la contraseña de Neon. | repository/ExamenRepository.kt, app/libs/, app/build.gradle.kts | Buscar jdbc, DriverManager y claves en el proyecto: sin resultados. Todo funciona sin red. |
| 4 | Quitar runBlocking, usar funciones suspend, agregar carga y error al estado y compartir un solo repositorio entre ViewModels. | viewmodel/*.kt, MainActivity.kt | La pantalla no se congela; con fallos se ve un mensaje y la app no se cierra. |
| 5 | Rehacer el formulario: validación en un ViewModel, calendario para la fecha, error por campo, confirmación solo tras guardar, sin la opción Sin pacientes. | ui/screens/RegistrarExamenScreen.kt, nuevo ViewModel de registro, MenuPrincipalScreen.kt | Campos vacíos, fecha inválida, 1/1/2026 y datos correctos. Pruebas unitarias de las reglas. |
| 6 | Adjuntar PDF o imagen con el selector del sistema, guardar la referencia en Room y verlo desde el detalle. | RegistrarExamenScreen.kt, DetalleExamenScreen.kt, ExamenOftalmologico.kt, res/xml/file_paths.xml, AndroidManifest.xml | Adjuntar, guardar, reabrir el detalle y ver el archivo. Cancelar el selector no debe romper nada. |
| 7 | Dejar dos recursos finales (por ejemplo selector de documentos y calendario, más el PDF). Pedir POST_NOTIFICATIONS o quitar los botones de prueba de notificación y correo. | DetalleExamenScreen.kt, NotificationHelper.kt, MainActivity.kt, AndroidManifest.xml | Ejecutar cada recurso. En Android 13 o superior conceder y denegar el permiso. |
| 8 | Filtros por estado, sucursal y fecha, y búsqueda en historial y pacientes, apoyados en Room. | ExamenesScreen.kt, HistorialScreen.kt, ExamenViewModel.kt, DAO | Combinar texto y filtros; probar sin resultados; ver que la lista se actualiza al registrar. |
| 9 | Paciente solo ve sus exámenes; oftalmólogo y TENS pueden actualizar el estado; usuarios guardados en Room. | model/Usuario.kt, SeccionApp.kt, UsuarioRepository.kt, SesionViewModel.kt, MenuPrincipalScreen.kt | Probar con cada usuario de prueba: datos visibles y acciones permitidas. |
| 10 | Conectar historial y pacientes con el detalle; conservar la pantalla al girar (rememberSaveable o Navigation Compose); unir Buscar/Filtrar con Ver Exámenes. | MenuPrincipalScreen.kt, HistorialScreen.kt, PacienteCard.kt | Recorrer cada flujo y girar la pantalla sin perder la vista. |
| 11 | Reemplazar las pruebas de plantilla por pruebas de validaciones y ViewModels. | src/test/ | gradlew test sin fallas. |
| 12 | Accesibilidad (descripciones, contraste, tamaños), datos de ejemplo sin apariencia real y botón de contraseña olvidada. | ui/components/*, ui/theme/*, LoginScreen.kt, UsuarioRepository.kt | Revisar con TalkBack y texto grande; sin correos reales. |
| 13 | Actualizar README (integrantes, funciones reales, cómo ejecutar, persistencia con Room), corregir el color principal (README #0B7A63, código #0F7A63) y las rutas docs/ inexistentes. | README.md | Clonar en limpio y ejecutar siguiendo solo el README. |

# 4. Pendientes fuera del código

- Tablero de Trello (o similar) con tareas, responsables y avances, enlazado a los commits.

- Commits de Diego y de Martín repartidos hasta la entrega. Hoy hay 23 y 4, y 18 son del 13 de octubre. Confirmar que la cuenta Sxtnix es Diego.

- No modificar el repositorio entre el cierre de la entrega y la evaluación, como pide la pauta.